Harmonogram projektu : Hot balls

- 15.03.2024- Harmonogram zadań, dobór potrzebnych elementów, GitHub,

- 22.03.2024 - Wstępnie zamodelowany projekt 3D;

- 29.03.2024 Zamodelowanie obudowy do podgrzewacza.

- 05.04.2024 – 19.04.2024 – praca nad programem do urządzenia, wstępne testy

- 26.04.2024- 17.05.2024 – druk 3D, próby i testy, połączenie z aplikacją mobilną

- 17.05.2024 – 31.05.2024 - Montaż elementów i obudowy

- 07.06.2024 – testy końcowe;

- 14.06.2024 – oddanie projektu